|  | Приложение № 11 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Хоперского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденному постановлением администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района от 16.09.2014г № 110 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы Хоперского сельского поселения Тихорецкого района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы

за 1 полугодие 2015 года

| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, программой на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Хоперского сельского поселения Тихорецкого района» |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  | 41,4 |  |  |  | 41,0 |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт водопроводных сетей, замена водонапорной башни | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 216,4 |  |  |  | 216,4 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 1.2 | Изготовление проектно-сметной документации, разработка схемы водоснабжения и водоотведения | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 1.3 | Приобретение труб, цемента, и др. материальных запасов | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 41,4 |  |  |  | 41,4 |  |  | 41,4 |  |  |  | 41,0 |  |  | выполнено |  |
| 1.4 | Обязательные взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 22,2 |  |  |  | 22,2 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | расходы будут осуществляться после подписания соглашения |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство Хоперского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 |  | 622,0 |  |  |  | 622,0 |  |  | 273,0 |  |  |  | 273,0 |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт, текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения, в том числе оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения, составление смет, ведение технического надзора, приобретение электроматериалов | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 332,0 |  |  |  | 333,0 |  |  | 53,7 |  |  |  | 53,7 |  |  | выполнено частично | оплата по факту оказания услуг |
| 2.2 | Организация и вывоз мусора (приобретение ГСМ, запасных частей) | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | выполнено |  |
| 2.3 | Работы по озеленению территории поселения (приобретение саженцев, обрезка деревьев) | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3-4 квартал |
| 2.4 | Уничтожение бездомных собак | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3-4 квартал |
| 2.5 | Установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров , урн, детских спортивных площадок, качелей, качалок, детского игрового оборудования т.д .) | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  | выполнено |  |
| 2.6 | Обкос пустырей, парков скверов, обочин дорог (приобретение ГСМ, запчастей) | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 75,0 |  |  |  | 75,0 |  |  | 44,3 |  |  |  | 44,3 |  |  | выполнено частично | оплата по факту оказания услуг |
| 2.7 | Организация и содержание мест захоронений (уборка и вывоз мусора с кладбища; подвоз земли, воды; спиливание ветхих аварийных деревьев; вырубка кустарников; расчистка дорог от снега в зимний период, приобретение ГСМ, запчастей) | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | оплата по факту оказания услуг |
| 2.8 | Заработная плата с начислениями рабочим по благоустройству и трактористу | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | оплата по факту оказания услуг |
| 2.9 | Прочие работы и услуги по благоустройству, в том числе приобретение строительных и хозяйственных материалов, противоэпизоотические мероприятия против энцефалитного клеща | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | выполнено частично | оплата по факту оказания услуг |
| 3. | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы» |  | 1114,8 | 2500,0 |  |  | 1114,8 | 2500,0 |  | 24,9 |  |  |  | 24,9 |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети Хоперского сельского поселения Тихорецкого района (в том числе изготовление сметной документации) | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 538,8 | 2500,0 |  |  | 538,8 | 2500,0 |  | 23,7 |  |  |  | 23,7 |  |  | выполнено частично | оплата по факту оказания услуг |
| 3.2 | Приобретение и установка дорожных знаков и информационных знаков, оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (ст.Хоперская, ул.Школьная,3 МДОУ № 35 «Ручеек», х.Привольный, ул.Первомайская,57 школа № 42) | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 576,0 |  |  |  | 576,0 |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |  | выполнено частично | оплата по факту оказания услуг |
| 4. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Хоперского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка приборов учета; приобретение и замена ламп накаливания на энергосберегающие; приобретение электроматериалов; информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической активности | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | оплата по факту оказания услуг |
| Всего по программе | 2046,8 | 2500,0 |  |  | 2046,8 | 2500,0 |  | 314,4 |  |  |  | 314,4 |  |  |  |  |

Глава Хоперского сельского

поселения Тихорецкого района                                                                                                                                   С.Ю.Писанов